**С в е д е н и я  
о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Уваровщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области «Благоустройство населенных пунктов Уваровщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области на 2014-2020 годы»**

**за период январь-декабрь 2019 г.**

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| заплани-рованные | достиг-нутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Программа «Благоустройство населенных пунктов Уваровщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области на 2014-2020 годы»** | | | | | | |
| 1 | Освещение территории сельсовета | Администрация Уваровщинского  сельсовета | мероприятия проводятся совместно с муниципальной программой ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Уваровщинском сельсовете Кирсановского района Тамбовской области на 2014-2024 годы»» | 0 | 0 |  |
| 2. | Озеленение территории сельсовета, в том числе разбивка цветников, газонов | Администрация Уваровщинского  сельсовета |  | 0 | 0 |  |
| 3. | Прочие мероприятия по благоустройству, в том числе:  - организация и содержание мест захоронения;  - ремонт памятников ВОВ;  - ограждение территории сельсовета;  - приобретение малых архитектурных форм;  - Восстановление и новое строительство детских игровых площадок с установкой  малых архитектурных форм;  - скашивание и уборка территории от мусора;  - вывоз мусора и бытовых отходов;  - конкурс на лучшее домовладение. | Администрация Уваровщинского  сельсовета | Произведена вырубка аварийных и старых деревьев, ликвидированы несанкционированные свалки, отремонтированы детские площадки – 3 шт., осуществлялся окос травы, уборка территории от мусора, произведена реконструкция монумента воинской Славы вонам, погибшим в годы Вов, установлено освещение около монумента, отремонтирован мост в д. Двойневка | 458,9 | 458,9 |  |

**О т ч е т  
об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию**

**муниципальной программы Уваровщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области «Благоустройство населенных пунктов Уваровщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области на 2014-2020 годы»**

**за период январь-декабрь 2019 г.**

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы  на 2019 год | | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2019 год | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | Районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | Районный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | **Программа «Благоустройство населенных пунктов Уваровщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области на 2014-2020 годы»** | Всего | 458,9 |  |  | 148,5 | 310,4 |  | 458,9 |  |  | 148,5 | 310,4 |  |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие | 458,9 |  |  | 148,5 | 310,4 |  | 458,9 |  |  | 148,5 | 310,4 |  |
| 1.1. | Освещение территории сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Озеленение территории сельсовета, в том числе разбивка цветников, газонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Прочие мероприятия по благоустройству, в том числе:  - организация и содержание мест захоронения;  - ремонт памятников ВОВ;  - ограждение территории сельсовета;  - приобретение малых архитектурных форм;  - Восстановление и новое строительство детских игровых площадок с установкой малых архитектурных форм;  - скашивание и уборка территории от мусора;  - вывоз мусора и бытовых отходов;  - конкурс на лучшее домовладение |  | 458,9 |  |  | 148,5 | 310,4 |  | 458,9 |  |  | 148,5 | 310,4 |  |
|  | **Всего по Программе** | Всего | 458,9 |  |  | 148,5 | 310,4 |  | 458,9 |  |  | 148,5 | 310,4 |  |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие | 458,9 |  |  | 148,5 | 310,4 |  | 458,9 |  |  | 148,5 | 310,4 |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении показателей муниципальной программы Уваровщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области "** **Благоустройство населенных пунктов Уваровщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области на 2014-2020 годы "**

**за январь-декабрь 2019 года**

| №  пп | Показатель (индикатор) (наименование | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы Уваровщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области, подпрограмм муниципальной программы | | | Обоснование отклонения значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | фактически |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Уваровщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области «Благоустройство населенных пунктов Уваровщинского сельсовета Кирсановского района Тамбовской области на 2014-2020 годы» | | | | | | |
| 1. | количество освещенных улиц | Шт. | 62 | 13 | 63 |  |
| 2. | количество огражденных территории сельсовета | Шт. | 6 | 7 | 7 |
| 3. | количество отремонтированных памятников ВОВ | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| 4. | количество восстановленных и построенных детских игровых площадок с установкой малых архитектурных форм | Шт. | 8 | 7 | 10 |
| 5. | количество разбитых цветников, газонов | шт. | 45 | 47 | 47 |  |
| 6. | количество озелененных территорий | Шт. | 2 | 2 | 2 |  |
| 7. | количество окошенных улиц | Шт. | 43 | 43 | 43 |  |
| 8 | количество проведенных конкурсов | число | 0 | 1 | 0 |  |
| 9. | количество вывезенного мусора | т | 10 | 10 | 10 |  |
| 10. | количество устроенных мостов | Шт. | 2 | 2 | 2 |  |